|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Por la fecha. ¡Claramente no! Aún falta códigos en el backend para interactuar con el frontend. Por la metodología planteada en el proyecto avanzamos a medida de las minutas o reuniones con el cliente. A su vez la falta de conocimiento solido de arquitectura dificulta la organización del proyecto. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Primero que todo. Tener una visión amplia del proyecto en el sentido de ¿qué tenemos? Y que vamos hacer. Es una pregunta de todos los días me hago. Similar a la metodología ágil. Cómo lo planeo enfrentar. Es seguir adelante como sea. Al final el cliente no va a saber como lo hice sino en cuanto tiempo más lo van a entregar.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Siento que ha sido un trabajo nefasto en el sentido de no asignar roles y saber qué hará cada uno. Si bien lo estamos solucionando. Pero aún así falta más empeño de todos. Que estoy haciendo para mejorar mi trabajo. Solo Seguir trabajando hasta tarde. Ya qué en mi horario de trabajo no puedo avanzar y sacrificando tiempo en otras cosas. Para realizar de buena forma este proyecto. Como terminaré al final será una incógnita. Pero se hace de la mejor forma enfrentar este desafío que dura un semestre.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Si ha trabajado con alguna tecnología de AWS.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Hicimos la redistribución lo hicimos a tiempo por parte del grupo. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Creo que desde la fase 2 hemos tenido un gran progreso en comunicación y motivación con el proyecto. Aspectos positivos a destacar sería la voluntad de querer ayudar al compañero de equipo.  La perseverancia de no dejar un trabajo a media y lo más importante quizás es el conocimiento adquirido. |