**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *Los avances que he realizado en el proyecto han sido la creación de modelos bpmn, la creación del login de la página web, la realización de documentación.* |
| Objetivos | *No aplica* |
| Metodología | *Implementamos la metodología incremental e iterativa para garantizar un desarrollo más flexible, eficiente y adaptado a los cambios y necesidades de Dolphin Medical. Este enfoque asegura que el sistema de Homologación Web estará listo de manera eficiente, con entregas que agregan valor tangible en cada fase.* |
| Evidencias de avance | *Las evidencias se mostrarán al profesor a cargo ya que el proyecto es un proyecto real y no uno ficticio* |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Gestión de Proyectos, Desarrollo de Software, Análisis de datos* | *Planificación del Proyecto, Toma de requisitos, Diseño del sistema, Desarrollo del sistema, Pruebas del sistema, Implementación del sistema, Evaluación y feedback.* | *Recursos humanos, Recursos técnologicos, Recuros Financieros.* | *21días de gestión. 3meses de desarrollo. 2Meses de pruebas y entrega del producto* | *Gestión de proyectos: Joudy Valdivia, Moises Saez. Desarrollo de software: Erick Fuentes, Anthony Perkins. Pruebas y entrega: Grupo completo.* | *Definir un alcance claro, establecimiento de tiempo realista. Tener claro el Diseño del sistema. Problemas en desarrollo del sistema.* | *Planificación: Completado Toma de requisitos: Completado. Diseño del sistema: En curso Desarrollo del sistema: En curso* | *Sin ajustes que no sean del cliente* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Lo que no ha dificultado el desarrollo de las actividades fue un poco los errores de código y la falta de comunicación entre el equipo a veces. |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: P*or mi parte no he ajustado o eliminado alguna actividad.* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:No se han cumplido todas, sino que 3 de 4 actividades. |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)