Duoc Uc, Ingeniería en informática 2024

Erick Fuentes

Moisés Sáez

Anthony Perkins

Joudy Valdivia

Cuarta minuta de reunión

Proyecto de Homologación

Contenido

[Asistentes: 1](#_Toc183977792)

[Agenda 1](#_Toc183977793)

[Desarrollo de la Reunión 2](#_Toc183977794)

[1. Presentación del Diseño del Sistema 2](#_Toc183977795)

[2. Prueba Inicial del Sistema 2](#_Toc183977796)

[3. Retroalimentación sobre Diseño y Colores 2](#_Toc183977797)

[4. Revisión del Progreso General 2](#_Toc183977798)

[Acciones Pendientes 3](#_Toc183977799)

[Cierre 3](#_Toc183977800)

Minuta de Reunión: Cuarta Iteración

**Proyecto:** Sistema de Homologación para Dolphin Medical  
**Reunión:** Revisión del diseño del sistema y retroalimentación de funcionalidades  
**Fecha:** 15 de octubre de 2024  
**Hora:** 10:00 AM - 11:30 AM  
**Lugar:** Reunión virtual (Google Meet)

### Asistentes:

**Marisol Tapia** (Gerenta de Ventas - Dolphin Medical)

**Joudy Valdivia** (Líder de Proyecto - Jelyb Solutions)

**Erick Fuentes** (Desarrollador Backend)

**Moises Sáez** (Desarrollador Frontend)

**Anthony Perkins** (Desarrollador Fullstack)

### Agenda

1. Presentación del diseño del sistema y funcionalidades desarrolladas.
2. Prueba inicial del sistema por parte de Marisol Tapia.
3. Retroalimentación sobre diseño y colores.
4. Revisión del progreso general del proyecto y próximos pasos.

# Desarrollo de la Reunión

## 1. Presentación del Diseño del Sistema

**Moises Sáez** presentó el diseño del sistema, destacando las funcionalidades ya implementadas, incluyendo:

Búsqueda de productos con resultados detallados.

Generación de listados para homologación.

Dashboard con indicadores clave (usuarios activos, productos más solicitados, etc.).

## 2. Prueba Inicial del Sistema

**Marisol Tapia** interactuó con el sistema, probando las funcionalidades principales:

Realizó búsquedas de productos utilizando códigos y descripciones.

Visualizó los datos en el dashboard, confirmando que los indicadores eran claros y útiles.

Comentarios de Marisol:

"El sistema es intuitivo y funcional; realmente mejora mucho la eficiencia en el proceso."

## 3. Retroalimentación sobre Diseño y Colores

**Marisol Tapia** indicó que los colores actuales no reflejan completamente la identidad de Dolphin Medical:

Solicitó ajustes en la paleta de colores para priorizar tonos más claros y vibrantes, relacionados con los colores corporativos (blanco, celeste y azul).

Sugirió cambios en el diseño del formulario, como:

Botones más grandes y visibles.

Reorganización de campos para facilitar el flujo de entrada de datos.

## 4. Revisión del Progreso General

**Joudy Valdivia** informó que el proyecto está completado en un **90%**:

**Pendiente:**

Implementación de la visualización de imágenes asociadas a los productos.

Carga de las cajas de cirugía predeterminadas.

El sistema ha sido probado en sus funcionalidades principales y está listo para los ajustes finales.

**Marisol Tapia** expresó su satisfacción general con el avance del proyecto y reafirmó la importancia de cumplir con los últimos detalles para garantizar una entrega exitosa.

## Acciones Pendientes

| **Acción** | **Responsable** | **Fecha Límite** |
| --- | --- | --- |
| Ajustar colores y diseño del formulario | Moises Sáez | 5 de noviembre de 2024 |
| Implementar visualización de imágenes | Erick Fuentes | 7 de noviembre de 2024 |
| Cargar cajas de cirugía predeterminadas | Anthony Perkins | 10 de noviembre de 2024 |
| Realizar prueba interna con ajustes realizados | Joudy Valdivia | 15 de noviembre de 2024 |

## Cierre

La reunión concluyó a las 11:30 AM. **Marisol Tapia** agradeció al equipo por el esfuerzo y resaltó su entusiasmo por ver el sistema finalizado con los ajustes sugeridos. **Jelyb Solutions** se comprometió a realizar los cambios en los tiempos indicados para asegurar que el proyecto cumpla con las expectativas.