Duoc Uc, Ingeniería en informática 2024

Erick Fuentes

Moisés Sáez

Anthony Perkins

Joudy Valdivia

Segunda minuta de reunión

Proyecto de Homologación

Contenido

[Asistentes: 2](#_Toc183976565)

[Agenda 2](#_Toc183976566)

[Desarrollo de la Reunión 2](#_Toc183976567)

[1. Presentación de Hallazgos 2](#_Toc183976568)

[2. Problemáticas Identificadas 3](#_Toc183976569)

[3. Solicitud de Cajas Predeterminadas 3](#_Toc183976570)

[4. Ajustes en el Alcance 3](#_Toc183976571)

[5. Planificación de Próximos Pasos 3](#_Toc183976572)

[Acciones Pendientes 4](#_Toc183976573)

[Cierre 4](#_Toc183976574)

Minuta de Reunión: Segunda Iteración

##### **Proyecto:** Sistema de Homologación para Dolphin Medical **Reunión:** Revisión de hallazgos de las entrevistas y ajustes al alcance **Fecha:** 15 de agosto de 2024 **Hora:** 10:00 AM - 11:30 AM **Lugar:** Reunión virtual (Google Meet)

### Asistentes:

##### **Marisol Tapia** (Gerenta de Ventas - Dolphin Medical)

##### **Joudy Valdivia** (Líder de Proyecto - Jelyb Solutions)

##### **Erick Fuentes** (Desarrollador Backend)

##### **Moisés Sáez** (Desarrollador Frontend)

##### **Anthony Perkins** (Desarrollador Fullstack)

### Agenda

1. Presentación de hallazgos de las entrevistas a los cotizadores.
2. Identificación de problemáticas principales en el proceso actual.
3. Revisión de la solicitud de creación de "cajas de cirugía".
4. Discusión sobre ajustes en el alcance del proyecto.
5. Planificación de próximos pasos.

# Desarrollo de la Reunión

## 1. Presentación de Hallazgos

##### **Joudy Valdivia** informó que se realizaron entrevistas con los cotizadores para comprender sus desafíos actuales. Los principales hallazgos incluyen:

##### **Demora en la homologación de productos:** Proceso lento debido a la búsqueda manual en catálogos.

##### **Problemas con las "cajas de cirugía":** Los cotizadores expresaron que armar las cajas seleccionando producto por producto consume mucho tiempo y aumenta el riesgo de errores.

## 2. Problemáticas Identificadas

##### **Homologación:** Los tiempos prolongados afectan la eficiencia y competitividad de la empresa.

##### **Cajas de cirugía:** Se destacó la necesidad de agilizar este proceso, sugiriendo incluir cajas predeterminadas con opción de personalización en el sistema.

## 3. Solicitud de Cajas Predeterminadas

##### Escalamiento de la inquietud:

##### **Joudy Valdivia** escaló la preocupación de los cotizadores sobre las cajas de cirugía a **Marisol Tapia**.

##### **Marisol Tapia** indicó que antes de incluir esta solicitud en el sistema, consultará con la gerencia de Dolphin Medical, ya que podría exceder los requerimientos principales.

## 4. Ajustes en el Alcance

##### Se acordó que la inclusión de "cajas predeterminadas" será evaluada como una posible funcionalidad en futuras iteraciones, dependiendo de la aprobación de la gerencia.

## 5. Planificación de Próximos Pasos

##### **Capacitación del equipo técnico:** El equipo de Jelyb Solutions avanzará en el diseño del módulo de homologación.

##### **Reunión con la gerencia:** Marisol Tapia programará una reunión interna en Dolphin Medical para discutir la solicitud de las cajas predeterminadas.

##### **Próxima reunión:** Revisar avances en el módulo de homologación y confirmar la decisión de la gerencia respecto a las cajas.

## Acciones Pendientes

| **Acción** | **Responsable** | **Fecha Límite** |
| --- | --- | --- |
| Diseñar flujo preliminar del módulo de homologación | Erick Fuentes, Moises Sáez | 20 de agosto de 2024 |
| Consultar con la gerencia sobre las cajas predeterminadas | Marisol Tapia | 18 de agosto de 2024 |
| Compartir avances del diseño con el equipo | Joudy Valdivia | 22 de agosto de 2024 |

## Cierre

##### La reunión concluyó a las 11:30 AM. **Marisol Tapia** se comprometió a comunicar la decisión sobre las cajas predeterminadas en la próxima reunión. El equipo de Jelyb Solutions continuará avanzando según el plan inicial mientras espera esta respuesta.