Duoc Uc, Ingeniería en informática 2024

Erick Fuentes

Moisés Sáez

Anthony Perkins

Joudy Valdivia

Tercera minuta de reunión

Proyecto de Homologación

Contenido

[Asistentes: 1](#_Toc183977113)

[Agenda 1](#_Toc183977114)

[Desarrollo de la Reunión 2](#_Toc183977115)

[1. Validación del Requerimiento de Cajas de Cirugía 2](#_Toc183977116)

[2. Solicitud de Información de Cajas Predeterminadas 2](#_Toc183977117)

[3. Actualización del Progreso y Tareas Atrasadas 2](#_Toc183977118)

[4. Apoyo y Respaldo de Dolphin Medical 2](#_Toc183977119)

[Acciones Pendientes 3](#_Toc183977120)

[Cierre 3](#_Toc183977121)

Minuta de Reunión: Tercera Iteración

**Proyecto:** Sistema de Homologación para Dolphin Medical  
**Reunión:** Incorporación del requerimiento de cajas de cirugía y actualización del progreso del proyecto  
**Fecha:** 25 de agosto de 2024  
**Hora:** 10:00 AM - 11:30 AM  
**Lugar:** Reunión virtual (Google Meet)

### Asistentes:

* **Marisol Tapia** (Gerenta de Ventas - Dolphin Medical)
* **Joudy Valdivia** (Líder de Proyecto - Jelyb Solutions)
* **Erick Fuentes** (Desarrollador Backend)
* **moisés Sáez** (Desarrollador Frontend)
* **Anthony Perkins** (Desarrollador Fullstack)

### Agenda

1. Validación de la inclusión del requerimiento de cajas de cirugía.
2. Solicitud de información específica sobre las cajas predeterminadas.
3. Actualización del progreso del proyecto y tareas atrasadas.
4. Apoyo y respaldo por parte de Dolphin Medical.

# Desarrollo de la Reunión

## 1. Validación del Requerimiento de Cajas de Cirugía

**Marisol Tapia** confirmó la aprobación de la gerencia de Dolphin Medical para incorporar el módulo de cajas predeterminadas en el sistema.

**Joudy Valdivia** indicó que este requerimiento será integrado en la planificación de la siguiente iteración para no afectar los avances actuales.

## 2. Solicitud de Información de Cajas Predeterminadas

**Joudy Valdivia** solicitó a **Marisol Tapia** un archivo o documento donde se detallen las cajas predeterminadas utilizadas actualmente, incluyendo:

* + Nombre de la caja (ejemplo: caja mamaria, caja de cirugía abierta).
  + Lista de productos por caja.
  + Reglas específicas para modificaciones o personalización por parte de los usuarios.

**Marisol Tapia** se comprometió a entregar esta información antes del 30 de agosto de 2024.

## 3. Actualización del Progreso y Tareas Atrasadas

**Joudy Valdivia** informó sobre retrasos en algunas tareas debido a contratiempos técnicos:

* + Diseño preliminar del módulo de búsqueda automatizada (retrasado 3 días).
  + Revisión inicial del dashboard (retrasado 2 días).

Aclaró que estos atrasos no afectarán la entrega final del sistema, ya que los ajustes se realizarán dentro del cronograma general.

**Marisol Tapia** entendió la situación y expresó su confianza en el equipo de Jelyb Solutions.

## 4. Apoyo y Respaldo de Dolphin Medical

**Marisol Tapia** reafirmó el apoyo total de Dolphin Medical al equipo, indicando que estarán disponibles para resolver dudas sobre las reglas de negocio o cualquier otra consulta.

Reconoció que este es el primer proyecto de Jelyb Solutions y mostró su disposición a ser flexible ante posibles errores iniciales.

## Acciones Pendientes

| **Acción** | **Responsable** | **Fecha Límite** |
| --- | --- | --- |
| Enviar archivo con cajas predeterminadas | Marisol Tapia | 30 de agosto de 2024 |
| Reanudar el diseño del módulo de búsqueda | Erick Fuentes | 27 de agosto de 2024 |
| Completar revisión inicial del dashboard | Moises Sáez | 28 de agosto de 2024 |
| Ajustar cronograma para integrar el nuevo requerimiento | Joudy Valdivia | 31 de agosto de 2024 |

## Cierre

La reunión concluyó a las 11:30 AM. **Marisol Tapia** reafirmó su confianza en el equipo, enfatizando la importancia de mantener una comunicación abierta para resolver cualquier inconveniente. El equipo de Jelyb Solutions agradeció el apoyo y el compromiso mostrado por Dolphin Medical.